H70444 Krydsombygning Refsvindinge

Tidsplan

Indsendelse af anmodning om VVM-screening 	Marts 2026

Afgørelse fra Trafikstyrelsen			juni 2026

Diverse myndighedsansøgninger på plads		september 2026

Frivillige aftaler    			 september 2026

Anlægsperiode                     			Juni – August 2027