H61913 Cykelsti Langebæk – Gl. Kalvehave

Tidsplan

Indsendelse af anmodning om VVM-screening 	april 2026

Afgørelse fra Trafikstyrelsen			juli 2026

Diverse myndighedsansøgninger på plads		september 2026

Besigtigelsesforretning        			 september 2026

Ekspropriationsforretning      			maj 2027

Anlægsperiode                     			maj – dec. 2027