H01433 TSA9 Hørsholm C

Tidsplan

Indsendelse af anmodning om VVM-screening 	Marts 2026

Genindsendelse af anmodning om VVM-screening	Oktober 2026

Afgørelse fra Trafikstyrelsen			December 2026

Diverse myndighedsansøgninger på plads		 Marts 2027

Frivillige aftaler	    		April 2027

Anlægsperiode                     			april – november 2027